新建铁路铁路至客运专线

无砟轨道工程安全控制体系

中国铁建十六局集团成渝客专CYSG2标项目经理部第二项目分部

二Ο一二年一月

目 录

1.安全理念、方针与目标1

2.安全生产责任制度1

2.1组织机构1

2.2各部门安全职责1

2.3各级人员安全生产职责5

3.安全生产检查制度13

3.1检查形式13

3.2定期、不定期安全生产检查13

3.3专业性安全检查13

3.4日常性安全检查14

3.5季节性、节假日安全检查15

3.6生产岗位安全检查15

3.7安全检查的基本要求15

4.安全生产教育培训制度16

4.1总则16

4.2职责16

4.3教育和培训的形式17

4.4安全教育和培训的容18

4.5安全教育和培训的考核与记录20

4.6安全教育培训效果检查20

5.安全技术交底制度21

5.2交底容22

5.3交接记录22

6.特种作业人员持证上岗制度22

6.1总则22

6.2从事特种作业的人员必须具备的基本条件23

6.3培训23

6.4日常管理24

7.特种设备管理制度25

8.危险岗位的操作规程和书面告知制度25

9.意外伤害保险制度26

10.“三同时”制度27

11.应急救援制度27

11.1应急救援领导小组27

11.2应急救援小组28

11.3应急救援预案的制定29

11.4工程施工应急措施29

11.5应急预案的启动30

11.6应急救援预案的培训演练30

12.重大危险源识别和评价制度31

12.1总则31

12.2适用围31

12.3职责31

12.4工作程序32

12.5记录36

13.安全标准文明工地管理制度36

14.安全防护设施管理制度37

15.电气维修检查制度38

16.劳动保护用品管理制度38

17.消防安全制度38

17.1消防安全教育、培训39

17.2防火巡查、检查39

17.3消防安全疏散设施39

17.4消防设施、器材维护39

17.5火灾隐患整改39

17.6用电、用火安全40

18.交通安全管理制度40

19.施工用电安全管理制度41

19.1一般规定41

19.2手持电动工具42

19.3照明43

20.高处作业安全管理制度43

20.1总则43

20.2安全管理44

20.3安全要求44

20.4安全防护46

21.安全生产费用投入与使用制度47

22.安全事故报告制度49

22.1.总则49

22.2使用围50

22.3生产安全事故等级：50

22.4事故报告原则50

22.5发生事故后处理原则：51

22.6事故现场保护51

22.7事故调查52

22.8事故处理52

23.职业健康管理制度52

无砟轨道安全生产管理制度

1.安全理念、方针与目标

1理念：安全第一，质量至上。

2方针：安全第一、预防为主、综合治理。

3目标：(1)无责任人员死亡和重大伤亡事故；

(2)无一般B类与以上责任铁路交通事故；

(3)无机械设备大事故；

(4)无责任施工火灾事故；

2.安全生产责任制度

2.1组织机构（附组织机构框图）

分部成立“CRTSⅠ型板式无砟轨道领导小组”， 小组主要职能是全面负责无碴轨道施工管理工作。分部经理任组长，常务经理、总工程师、分管无砟轨道的副经理、其他副经理以与先导段工程现场管理人员作为成员。

分部安全总监一名，安全部长一名，负责无砟轨道工程施工的安全管理工作。无砟轨道施工架子队设专职安全员2名。班组设兼职安全员，全员参与安全管理。

2.2各部门安全职责

1. 无砟轨道领导小组职责

(1)部署和组织有关部门贯彻落实党和国家与行业主管部门关于安全方针、政策、法律、法规、标准、规与规程等。

(2)建立分部安全生产责任 ，检查、考核项目各级领导、各部门安全生产责任制落实情况。

(3)研究审定本分部各项安全管理办法、规章制度、操作规程、保证措施等，并督促贯彻执行。

(4)定期组织安全生产检查，对管理不到位、制度措施不落实、存在 “三违”行为的分部和架子队加强管理，限期整顿。

(5)定期组织安全生产专题会议，分析本工程项目的安全形势，对安全管理现状进行自我评价，与时提出强化管理的措施，并协调布置安全生产工作。

(6)审查论证分部总体施工方案和重点工程施工方案的科学合理性和分析评估方案的安全性，对可能存在的安全隐患和不安全因素有针对性采取有效措施，确保安全。

(7)与时做好与业主、设计、监理与地方政府、路外相关单位之间的协调工作，对工程施工中存在的安全问题和隐患尽快做出解决决策。

(8)组织编报分部安全生产应急预案。

(9)按要求与时上报生产安全事故情况，积极配合安全生产事故的调查。

2.安全质量安全职责

(1)在分部领导班子的正确领导和大力支持下，认真贯彻执行国家安全方针、政策、法规、条例与本企业的规章制度。

(2)总结交流推全先进经验，组织开展安全宣传教育和安全生产信息部传达传递，做到上情下达。

(3)参与制订本分部安全管理制度、规程与措施等，定期和经常深入现场检查监督执行情况，与时发现和解决安全问题，与时向上级领导汇报本项目安全生产情况。

(4)按规定与时向业主与监理单位、上级主管部门汇报本项目安全情况、日常统计报表，做到下情上报。

(5)参加施工组织设计（施工方案、安全技术措施）的会审，并对贯彻执行情况进行督促检查，会同工程管理部做好安全技术交底。

(6)现场发现重大安全隐患时，有权向项目经理部领导建议停工整改或返工返修。现场发现安全生产有“三违”行为现象，有权现场制止和按规定处置，必要时报上级领导处理。

(7)对经常发生安全隐患且拒不整改的单位和个人，有权按相应规定给予经济处罚；对安全成绩突出的单位和个人，有权按相应规定给予经济奖励。处罚与奖励经项目经理批准后执行。

(8)进行工伤事故统计、分析和上报。

(9)确保有效实施与本部门主要相关与参与的程序文件。

3.施工技术部安全职责

(1)按“管生产必须同时管安全”原则，对本项目的安全工作负技术管理责任。

(2)贯彻执行“五同时”的原则（即在计划、布置、检查、总结、评比生产时，要同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。

(3)针对施工过程中安全技术难题，组织有关部门研究提出相应解决方案，并负责安全技术交底工作。

(4)组织相关部门编制危险性较大工程安全专项施工方案。

(5)在对临时设施设计过程中，需要时对其进行强度、刚度、稳定性的验算。

(6)对技术难度较大或危险性大的施工项目，在施工工艺设计中制定相应的安全技术措施，随工进行技术交底并检查执行情况。

(7)经常深入现场，与时发现和排除安全隐患。发现险情危与人身安全时，立即停止施工，并将人员撤离现场，会同领导与有关人员对险情进行处理。

(8)参加安全检查、安全情况分析和事故调查处理，对事故原因提出技术分析，对事故隐患和预防事故提出整改措施，防止同类事故发生。

(9)会同安全质量部组织对架子队伍进行安全技术培训工作。

4.物资设备部安全职责

(1)认真贯彻执行国家和上级有关安全生产法律法规、方针政策、规规程、标准与各项管理制度。

(2)负责对特种设备、特殊材料(有毒、有害、易燃易爆等)的安全技术交底工作。协同安质部会审，并一同监督执行本项目各类机械设备安全技术操作规程；负责机械设备的维护保养、定期检查等管理工作。

(3)按规定执行劳动保护用品采购、验收、保管、发放、使用和报废等管理制度，并建立劳动保护用品的购买、发放登记台帐。

(4)负责要求供方提供物资、设备的安全性能说明书等安全技术资料。特种设备要供应到现场，并提供安装指导。

(5)做好物资仓库的防火、防爆、防盗工作。

5.计划合同部安全职责

(1)按照“五同时”的原则编制和下达施工生产计划。

(2)在编制和下达施工生产计划时，应保证正常的安全文明施工、开展标准化工地建设活动的时间。应在确保安全的前提下加快施工进度，不下达与安全生产相抵触的施工计划。

(3)对安全生产费使用进行验工计价。

6.试验室安全职责

(1)认真贯彻执行国家有关计量试验工作的法规，严格按规、规程操作，确保计量试验结果的准确性、与时性、公正性。

(2)按规定负责组织周期检定和维修保养好计量、试验仪器设备，确保仪器设备完好，精度符合要求。

(3)组织对计量试验业务人员的安全意识教育和业务培训，提高责任心和计量试验业务水平。

(4)如实记录和计算计量、试验结果，做到资料清楚、齐全、手续完备。

(5)试验部门应安全使用、操作和管理试验仪器设备的安全使用、管理与重点防护。

7.财务部安全职责

(1)会同安质部、计划合同部编制并上报本项目安全生产资金投入计划。施工过程中，按上报批复和安全资金投入计划，确保并监督本项目安全生产费的合理使用。

(2)负责对项目管理过程中发生的安全隐患或事故罚款的按时收缴。

(3)按照国家规定要求和实际需要，负责从工程总成本中提取安全生产费和其他劳保用品费，专款专用。

(4)在定期工资发放工作中，对执行劳务合同中相关安全条款规定情况进行监督。

8.综合办公室安全职责

(1)协助组织召开有关安全的各种会议。

(2)负责对食堂饮食安全卫生进行日常监督管理，防止食物中毒。

(3)负责对办公场所环境卫生值日情况进行监督。

(4)在安全事件应急救援工作中，按职责提供相应保障。

2.3各级人员安全生产职责

1.分部经理安全职责

(1)分部经理直接领导并全面组织本段工程的施工，对管段工程施工安全负全面领导责任。

(2)在工程施工生产过程中，认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合工程特点，现场提出有针对性的安全管理要求，并监督实施。

(3)组织编制本管段实施性施工组织设计，要有具体可行的安全保证措施。

(4)组织领导对本管段工程开展经常性安全检查；参加项目经理部定期安全考核。督促架子队伍按要求限期整改安全隐患。

(5)定期例会总结和研究分析本管段安全管理取得的成绩和存在的问题，并发扬成绩和督促改进存在的问题。参加项目经理部工程安全会议，并传达落实会议精神。

(6)支持本管段安全专职人员的工作，发挥其作用，保证他们履行其岗位职责。

(7)经常对本管段职工进行安全意识教育和技能培训，组织参与安全文明施工、标准化工地建设活动。

(8)接到本管段安全事故报告后，立即组织抢救人员，保护现场，防止事故扩大。

(9)配合并参与相关部门或人员对发生在本管段的安全事故进行调查分析。同时采取措施，防止类似事故的再发生。

2.分部副经理安全职责

(1)副经理协助分部经理做好本项目施工安全生产相关工作，对安全生产负有领导责任。

(2)在项目施工生产过程中，在分部经理的领导下负责本项目生产、安全、质量与施工现场管理，按审定的实施性施工组织设计和管理计划组织施工和现场监控。结合现场实际特点，合理调配施工生产要素，提出有针对性的安全管理要求。

(3)积极推广“四新”成果，结合生产实际开展科技创新。

(4)参与组织安全检查、考核，在定期例会上总结和提出安全管理取得的成绩和存在的问题、下一步完善和整改要求。

(5)支持安全监察人员的工作，监督安全监督检查人员到岗到位，保证他们履行其岗位职责。

(6)协助工区经理对职工进行安全意识教育，支持管理小组活动，积极组织参与安全文明施工、标准化工地建设活动。

(7)接到安全事故报告后，参与组织抢救人员，保护现场，防止事故扩大。

(8)协助配合相关部门、人员的安全事故调查分析，采取措施防止类似事故的再发生。

4.总工程师安全职责

(1)总工程师对本项目安全技术工作负技术领导责任。

认真贯彻执行党和国家的劳动保护、安全方针与上级制定的安全技术标准、规程、制度、条例、规定和施工规。

(2)主持编制、审定项目实施性施工组织设计、施工方案和安全技术措施，组织单位工程开工前安全技术交底，并随时检查、监督和落实。

(3)在检查施工生产时，同时检查并督促相关部门解决安全工作中的问题。

(4)组织安全技术培训，为工程施工过程安全提供技术指导。

(5)积极推广应用“四新”成果和工法，倡导并组织开展技术创新、工艺创新攻关活动。

(6)配合本项目安全事故的调查处理，必要时提供导相关科学技术数据。

5.安全总监安全职责

(1)协助分部经理做好安全生产工作，对安全事故负有重要监督管理责任。

(2)严格贯彻执行国家安全方针政策、法律法规和上级文件。

(3)督促检查和指导推进项目安全管理责任体系的落实。

(4)监督检查项目安全规章制度、操作规程、安全技术措施的落实情况。

(5)组织进行危险源辨识、风险评估，根据风险情况组织制定预控措施，编制应急预案，并监督实施。

(6)对现场安全进行督查，参加或组织定期检查。

6.安全质量部部长安全职责

(1)认真宣传贯彻上级安全工作方针、政策，对安全生产负有直接监管责任。

(2)负责参与制订本项目各项安全环保保证措施、操作规程和安全管理制度等，并对执行情况进行随机抽查、监督。

(3)负责组织对本项目危险源辨识、风险评价和预控措施、事故/事件应急救援预案的制订工作。

(5)做好对分部安全宣传教育和安全技术、技能培训工作，总结推全生产先进经验。

(6)对施工现场安全管理随机抽查，发现各类安全隐患提出整改要求并与架子队负责人沟通，帮助、督促整改。

(7)监督检查特种作业人员持证上岗、安全防护设施配备和作业人员劳动保护用品使用情况。

7.施工技术部部长安全职责

(1)按“管生产必须同时管安全”原则，对本项目的安全技术工作负监督管理责任。

(2)协助总工程师贯彻国家与上级有关部门的标准、规、规程和指示，根据需要制定相应的施工与技术管理实施细则，解决工程施工中的安全技术问题。

(3)负责对施工过程中安全技术难题，在总工程师的直接指导下，组织有关部门研究提出相应解决方案。

(4)在对临时设施设计过程中，需要时时对其进行强度、刚度、稳定性的验算。

(5)对技术难度较大或危险性大的施工项目，负责制订相应的专项方案，并在施工组织设计中制定相应的安全技术措施。

(6)配合事故调查处理，对事故原因提出技术分析，对事故隐患和预防事故提出整改措施，防止同类事故发生。

8.物资设备部部长安全职责

(1)认真贯彻执行国家和上级有关安全生产法律法规、方针政策、规规程、标准与各项管理制度。

(2)负责协同安质部监督本项目各类机械设备安全技术操作规程的执行情况；专门负责监督检查本项目机械设备的维修、保养、检测等工作。

(3)按规定执行劳动保护用品采购、验收、保管、发放、使用和报废等管理制度，并建立劳动保护用品的购买、发放登记台帐。

(4)负责要求供方提供物资、设备的安全性能说明书等技术资料。特种设备要供应到现场，并提供安装指导。

(5)做好物资仓库防火、防爆、防盗工作。

(6)配合机电设备造成生产安全事故的调查处理。

9.计划合同部部长安全职责

(1)按照“五同时”的原则组织编制和下达施工生产计划，不断改善劳动条件，减轻劳动强度，消除不安全因素。

(2)在编制和下达施工生产计划时，应保证正常的安全文明施工、开展标准化管理的时间。应在确保安全的前提下加快施工进度，不下达与安全生产工作相抵触的施工计划。

(3)安排编制施工计划时，必须执行“三同时”原则。即同时安排防治尘毒、噪音与安全设施项目与主体工程施工计划一并下达执行。

(4)定期计价工作中，执行劳务合同中相关安全条款规定。

10.财务部部长安全职责

(1)指导财务部会同安质环保部编制并上报项目安全资金投入计划。施工过程中，按审定后下发的项目安全资金投入计划要求，确保并监督项目安全专项资金的合理使用。

(2)按照国家规定要求和实际需要，负责从工程总成本中提取安全管理专项费用，专款专用。

(3)在定期工资发放工作中，对执行劳务合同中相关安全条款规定情况进行监督。

11.试验室主任安全职责

(1)负责按规定组织周期检定和维修保养好计量、试验仪器设备，确保仪器设备完好，精度符合要求。

(2)组织对计量试验业务人员的安全意识教育和业务培训，提高责任心和计量试验业务水平。

(3)负责指导试验人员安全使用、操作和管理试验仪器设备，尤其是加强对核子密度仪的安全使用、管理与重点防护。

12.综合办公室主任安全职责

(1)协助组织召开有关安全的各种会议。

(2)负责对食堂饮食安全卫生进行日常监督管理，防止食物中毒。

(3)负责对办公场所环境卫生值日情况进行监督。

(4)协助本项目施工生产过程中安全事故的调查处理工作。在安全事故事件应急救援工作中，按职责提供相应保障。

15.架子队队长安全职责

(1)架子队长对本队的安全工作负直接领导责任，严格督促并落实本项目各项安全管理办法、制度、措施、预案等管理规定与按国家相应标准、规、规程等施工。搞好安全文明施工、标准化作业、改善劳动条件。不违章指挥和组织野蛮施工。

(2)要自觉坚持“五同时”的原则布置本队日常工作，在确保施工安全的前提下合理地组织施工生产。

(3)坚持跟班作业，督促班组执行“三工”制度（工前讲、工中查、工后评），做好安全隐患自查自改工作。对可能造成事故的紧急情况，要果断采取有效措施解决，并立即向工区报告。

(4)对施工机械设备组织加强维修保养，做到定机、定人、定责。尽量避免因人员操作不当、机械设备故障影响施工安全。

(5)做好节假日前后和探亲归队职工的稳定情绪教育。严格执行特殊工种持证上岗制度，按规定配发劳动保护用品，并监督使用。

(6)发生伤亡事故要立即组织抢救，防止事态扩大，保护现场，并立即上报。

(7)配合本队所发生的各类安全事故调查分析。

16.专职安全员（岗位）职责

(1)负责随工监督本项目各项安全保证措施、安全操作规程和安全管理制度的落实情况。

(2)参与本项目危险源辨识、风险评价和预控措施、事故/事件应急救援预案的制订工作。

(3)经常对施工现场进行安全检查，与时发现各类安全隐患，提出整改要求，必要时可签发《安全质量监察整改通知书》，并帮助、督促整改。

(4)对施工现场作业人员相应劳动保护用品的配备使用情况进行监督。

(5)参加工区组织的定期、不定期的安全检查。

(6)在检查过程中发现重大安全隐患，有造成伤亡事故的危险，现场又难以整改或拒绝整改时，应与时向工区领导或上级主管部门报告。

17.现场技术员安全职责

(1)负责把上级规定以与施工规、规程等，以通俗易懂的条文，向班组做开工前安全技术交底，并在施工中认真监督检查。

(2)经常检查各班组的施工情况，对违反施工规、操作规程、技术措施的班组和个人有权制止，并与时报告领导处理。

(3)协助队伍组织职工学习施工技术、标准、规，推广新工艺。

(4)参加安全技术创新活动。

18.领工员安全职责

(1)责任区有人员作业时必须在岗在位。

(2)必须按安全技术交底和施工作业程序进行安全监督，对危险部位施工作业、落实规章制度、安全防护措施、安全操作规程的执行等安全生产管理工作进行监控。

(3)对作业人员未执行安全相关规定的，应责令要求整改，紧急情况下要求停工处理，并向工区领导报告。

19.材料员安全生产职责

(1)贯彻执行物资发运、装卸、仓库安全作业制度。

(2)采用或提运有毒材料与各种危险品时，必须索取有关性能说明书，确定使用围，提出使用注意事项后下发使用。

(3)定期检查料具，对不符合安全规定的，与时回收处理，或报请上级处理。

(4)经常检查各类材料库，负责对材料运输、保管人员进行日常安全教育，发现问题与时解决。

(5)按时发放劳动保护用品。

(6)参加处理与有毒物品使用、火工品性能有关的安全事故。

20.工班（组）长安全职责

(1)在架子队长的领导下，对本班(组)安全工作负责。

(2)认真执行项目经理部/工区/架子队下达的各项安全管理规定，严格按技术交底组织施工作业。

(3)以身作则并负责教育全班(组)人员严格遵守劳动纪律，落实“三工”制度，听从安质等各级管理人员的指导和管理。

(4)开工前与施工过程中随时注意检查工人作业环境、防护设施、机具设备、违章操作等安全情况，对不具备安全条件的施工项目和违章指挥，有权拒绝作业。

(5)发现安全问题，本班(组)能解决的要立即解决，不能解决的立即向工地负责人报告。如情况紧急，应立即停止作业，通知工人撤离危险区，然后再报告领导。

(6)负责对本班组新工人的岗前教育。教育工人必须按章操作，文明施工，禁止违章蛮干。

(7)按规定随工督促检查班组本班组作业人员正确使用安全防护用品。

(8)合理安排劳动力，根据工人身体、年龄、技术状况和其它不同特点合理分配工作。

(9)发生伤亡事故要立即组织抢救和报告，并保护好现场。为本班组各类事故的调查分析提供协助。

21.岗位工人安全职责

(1)遵守劳动纪律，严格按操作规程、规章制度和技术交底作业，爱护和正确使用劳动保护用品和防护设施，不得违章冒险作业，并制止他人的违章行为。

(2)特殊工种必须要持证上岗，严禁将设备交给无证者操作。在未熟悉设备性能和操作规程前，不得上岗操作。禁止酒后开车、驾驶机械和进入作业场地。

(3)要爱护和正确使用劳动保护用品，保证本岗位工作地点和机具设备的安全整洁、防护装置齐全可靠。

(4)树立安全意识，提高自我防护能力。进入高处作业、起重、打桩等有物体坠落部位的施工现场时必须戴安全帽，高处作业必须系安全带。

(5)服从安全检查人员的指导和管理，与时反映和处理不安全因素。

(6)有权拒绝接受违章指挥，对上级单位或领导忽视职工安全的错误决定和行为，有权提出批评或越级反映。

(7)施工中发现安全隐患要与时报告班组长消除后方可继续作业。

(8)遇有伤亡事故发生，要积极参加抢救工作，并立即向现场管理人员报告。

3.安全生产检查制度

3.1检查形式

1.定期、不定期安全生产检查

2.日常性安全检查

3.专业性安全检查

4.季节性、节假日安全检查

5.生产岗位自查

3.2定期、不定期安全生产检查

分部每月进行一次安全大检查，进行通报实施奖罚，安全生产大检查容主要包括（不限于）：

1.架子队是否配备足够的经培训合格的专职安全员（超过30人的队伍是否按规定配有专职安全员，30人以下的必须设兼职安全员）。

2.施工人员的安全培训与劳动防护用品的配备和使用情况。

3.施工人员掌握安全操作规程与安全意识情况。

4.检查现场文明施工与“三工”制度落实情况。

5.对重大安全设施投入使用前，是否组织检查验收。

6.安全生产工作会议是否定期召开，周五安全日活动是否坚持。

7.特种作业人员是否培训并持证上岗。

8.对事故的调查处理是否按程序要求，是否规、科学、实事。

3.3专业性安全检查

1.专项安全检查由分部结合自身情况组织开展，对重点部位、关键环节的专项安全检查。

2.专项安全检查，主要包括（不限于）：车辆安全检查、用电安全检查、消防安全检查、防洪安全检查、机械设备安全检查、节假日安全检查、高空作业安全检查等。

3.4日常性安全检查

1.安全巡查

(1)安全巡查主要是由分部、架子队专职或兼职安全管理人员等，深入现场巡视和检查安全生产情况，发现问题和安全隐患要与时要求整改，填写安全问题通知单。

(2)分部每半月要进行一次质量安全大检查。

(3)质检员、安全员每天进行质量安全检查，建立质量安全检查记录。检查的主要容包括（不限于）：

①是否有职工反映安全生产存在的问题；

②职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程；

③各项规章制度在生产场所是否得到落实；

④施工安全防护是否到位。

2.“三工”制度

“三工”制度由生产带班人员，每日在工前、工中、工后开展，做到工前有交待、工中有检查，工后有讲评。

(1)工前讲话。在上岗前，由带班人员交待施工各个环节的操作安全要求；各工种的配合；防护用品的正确使用；当天的工作存在哪些危险因素、预防危险的重点；应采取的预防措施等。

(2)工中检查。在施工过程中，带班人员要对安全施工进行检查，主要容有：工作程序、步骤、操作工艺是否符合标准与技术要求；操作人员的基本动作、操作动作与工具使用是否符合标准；设备、设施、物资、材料是否按规定堆放得整齐有序；检查劳动纪律，与时纠正“三违”现象。

(3)工后讲评。施工结束后，由带班人员进行工后讲评，主要容有：对工具、设备的状态、数量进行整理、检查；对材料与产品进行整理和统计；对环境进行清理，达到安全文明施工的要求；对人数进行清点；对隐患进行处理或对本班作业的主要问题进行反映和报告并对下一班进行交接。

3.5季节性、节假日安全检查

1.工区在进行综合性安全生产检查时，应包括季节性和节假日安全检查容；

2.部门检查和现场专职安全员和值班人员日常巡回检查应包括季节性和节假日安全检查容。

3.季节性、节假日安全检查主要容：

(1)夏季检查防洪、防署、防雷电措施落实情况；

(2)春秋季检查防火措施落实情况；

(3)节假日加班与节假日前后进行安全检查。

3.6生产岗位安全检查

生产岗位安全检查主要由每位职工每天操作前，对自己的岗位或将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。检查的主要容：

1.设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效；

2.规定的安全措施是否落实；

3.所用的设备、工具是否符合安全规定；

4.作业场地以与物品的堆放是否符合安全规；

5.个人防护用品、用具是否准备齐全，性能是否良好；

6.操作要领、操作规程是否明确。

3.7安全检查的基本要求

1.安全检查要坚持“谁检查，谁签字，谁负责”的原则，要做好事故隐患排查的跟踪检查工作。

2.要充分发挥广大员工的主观能动作用，对出现的重大事故隐患，员工有权向上级主管部门提出投诉，主管部门要认真排查，督促与时消除事故隐患。

3.各种安全检查查出的隐患，要逐项登记，根据隐患信息，对安全生产进行动态分析，从管理上、安全防护技术措施上分析原因，为加强安全管理与防护提供依据。

4.检查中查出的隐患应发《隐患整改通知书》，以督促整改单位消除隐患，《隐患整改通知书》要按定人、定时、定措施进行整改。

5.对重大事故隐患或有既发性事故危险的隐患，检查组、检查人员应责令停工，限期整改。

4.安全生产教育培训制度

4.1总则

1.分部要高度重视安全文明施工教育培训工作，坚持进行三级安全教育、经常性安全教育，努力提高全体职工的安全意识，提高各工种人员安全操作技能。

2.推行安全关键岗位持证上岗制度，加强对各单位“三类人员”（分部经理、分管生产的副经理、分部总工程师、安全机构管理人员）和特种作业人员的教育培训取证工作，确保上述人员持证上岗。

3. 与时对新入伍、转岗、换岗的人员进行安全教育培训，使其熟练掌握与自身从事工作相适应的安全知识和操作技能。

4.2职责

1.分部

(1)传达、学习国家和上级主管部门有关安全的方针、政策、法令、法规；以与建设单位、监理单位等有关安全的规章制度。

(2)掌握本单位安全状况、施工特点；组织学习安全管理制度、防和应急措施、警示录与事故案例剖析等。

(3)监督、检查、指导各架子队安全教育培训工作。

2.架子队、班组

(1)学习国家和上级主管部门有关安全的方针、政策、法令、法规；建设单位、监理单位有关安全的规章制度，合同、设计文件、施工规、技术安全标准。

(2)掌握作业和作业场所的危险危害因素，防和应急措施、安全管理制度、警示录与事故案例剖析等。

(3)学习本架子队承担施工任务特点、性质和安全文明施工规定与劳动纪律，主要工种安全技术操作规程，特殊作业、危险作业、安全防措施和安全注意事项与上级规定的学习容。

(4)掌握安全施工概况，工作性质、工作围与工作环境，各岗位使用机械设备、工器具性能、防护装置的作用与正确的使用方法，掌握安全技术操作规程，岗位责任制与相关安全注意事项，个人防护用品、用具正确使用和保管方法等。

3.教育和培训的时间

(1)根据建设建教[1997]83号文件印发《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求，各单位要结合具体情况，适时安排安全学习教育和培训。

(2)分部经理、分管生产的副经理、分部总工程师每年不少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时；

(3)安全质量部管理人员每年不少于40学时；

(4)其他管理和技术人员每年不少于20学时；

(5)特殊工种人员每年不少于20学时；

(6)其他人员每年不少于15学时；

(7)转、换、离岗重新上岗前，接受一次不少于20学时的培训；

(8)新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。

4.3教育和培训的形式

1.教育和培训按等级、层次和工序分别进行，管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平，操作者的重点是遵章守纪、自我保护和提高防事故的能力。

2.充分运用板报、图片展览、安全录像、电视、安全知识考试和竞赛等多种形式普与宣传安全技术知识，开展有针对性、形象化的培训教育，并根据接受教育对象的不同特点，采取多层次、多渠道和多种方法进行，具体形式如下：

3.施工现场入口处的安全纪律牌；

4.挂安全保护挂图或宣传画、安全标志和标语口号；

5.放映安全保护音像制品；

6.利用班前讲话、班后讲评的时机对员工进行现场教育。

4.4安全教育和培训的容

1.新上场人员、转岗、换岗人员三级安全教育。

2.对新上场人员或转岗、调岗的人员，必须按规定进行安全教育和技术培训，经考核合格，方准上岗。

3.三级安全教育是每个刚进项目的新上场人员必须接受的首次安全生产方面的基本教育，本工程三级安全教育是指工区、架子队、班组这三级。

4.分部级。新上场人员在分配到项目部后，必须进行初步的安全教育。教育容如下：

(1)劳动保护的意义和任务的一般教育；

(2)安全生产方针、政策、法规、标准、规、规程和安全知识；

5.架子队级。指新上场人员被分配到架子队以后进行的安全教育。教育容如下：

(1)施工人员安全生产技术操作一般规定；

(2)施工现场安全管理规章制度；

(3)安全生产纪律和文明生产要求；

(4)分部所承担工程基本情况，包括现场环境、施工特点、可能存在不安全因素的危险作业部位与必须遵守的规定。

6.班组级。是新上场人员分配到班组后，开始工作前的岗位教育。教育容如下：

(1)本人从事施工生产工作的性质，必要的安全知识，机具设备与安全防护设施的性能和作用；

(2)本工种安全操作规程；

(3)班组安全生产、文明施工基本要求和劳动纪律；

(4)本工种事故案例剖析、易发事故部位与劳防用品的使用要求。

7.特种作业人员培训

(1)电工、焊工、架子工、机械操作工与起重工和各种机动车辆司机等特殊工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过本专业安全技术教育。

(2)按国家、行业、地方和上级规定进行本工种专业培训、资格考核，取得《特种作业人员操作证》后上岗。

8.“三类人员”的安全教育培训

(1)工程项目主要负责人是安全生产的第一责任人，必须经过考核合格后，做到持证上岗；

(2)在施工现场，分部经理是施工项目安全生产的第一责任者，也必须持证上岗；

(3)同时要加强对各级安全管理队伍人员的培训，使安全管理进入规化。

9.以下特定情况下必须适时组织相关人员进行安全教育

(1)季节性，如冬季、夏季、雨雪天、汛期和台风期施工；

(2)节假日前后或加班，以与突击赶任务；

(3)工作对象或施工任务改变；

(4)新工艺、新材料、新技术、新设备施工；

(5)发现事故隐患或发生事故后；

(6)新进入现场等。

10.班组安全教育活动

(1)坚持开展班组安全教育活动，落实“三工制度”，做到工前有交待、工中有检查，工后有讲评，并作好上岗记录。

(2)工前的上岗交底。交待当天的作业环境、气候情况、主要工作容、施工程序、工艺要求和各个环节的操作安全要求；施工过程中的危险分析与预防措施；各工种的配合等。

(3)工中的岗位检查。查上岗人员的劳动防护情况，每个岗位周围作业环境是否安全无患，机械设备的安全保险装置是否完好有效，各类安全技术措施是否落实；工作程序、步骤、操作工艺是否符合标准与技术要求，操作人员的基本动作、操作动作与工具使用是否符合标准；设备、设施、物资、材料是否按规定堆放得整齐有序；检查劳动纪律，与时纠正“三违”现象。

(4)工后讲评主要容有：对工具、设备的状态、数量进行整理、检查；对材料与产品进行整理和统计；对环境进行清理，达到安全文明施工的要求；对人数进行清点；对安全隐患进行处理或对本班作业的主要安全问题进行反映和报告并对下一班进行交接。

4.5安全教育和培训的考核与记录

1.新上场人员、转岗、换岗人员在接受安全教育培训后必须经过考核合格。

2.“三类人员”和特种作业人员必须经有发证资质的有关部门培训考核取证。

3.建立各类人员教育培训记录档案，记录三级教育、变换工种教育等教育考核取证情况。

4.6安全教育培训效果检查

1.分部要充分利用安全大检查、集团(公司)三体系审以与其它各类安全活动对安全教育培训效果进行检查。

2.对安全教育培训效果的检查主要从以下几个方面进行：

(1)检查是否建立健全安全教育和培训考核制度；

(2)检查新上场人员、转岗、换岗人员三级安全教育情况。主要检查三级教育考核记录；

(3)检查安全教育容。根据接受教育对象的不同特点，教育和培训容应该按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平方面的教育；操作者的重点是遵章守纪、自我保护和提高防事故的能力方面的教育；

(4)检查变换工种时主要检查变换工种的人员在调换工种时重新进行安全教育的记录；检查新工种的安全技术操作规程的考核记录；

(5)检查采用新技术、新工艺、新设备施工时，应有进行新技术操作安全教育的记录；

(6)检查操作人员对本工种安全技术操作规程的熟悉程度；

(7)检查施工管理人员是否进行年度安全教育培训的记录；

(8)检查专职安全员是否进行年度培训考核与考核是否合格，未进行安全培训的或考核不合格的，是否仍在岗工作等。

- 5.安全技术交底制度

5.1交底要求

分部、架子队必须实行逐级安全技术交底，要纵向延伸到班组全体作业人员。

工程施工作业前，分部技术负责人、安质人员应将本工程施工中存在的危险因素、施工方法、安全技术措施以与出现问题时应采取的应急措施等情况向作业班组长进行详细地讲解和说明。

在每项作业前，必须履行交底后施工的施工程序。在安全技术交底中，要将安全防护的重点、施工注意事项交代清楚。架子队在没有接到施工安全技术交底的不准施工。

施工安全技术交底由工区技术人员下达到架子队与作业班组，对施工班组不明白的地方，要特意进行口头交代清楚，履行好签字手续。

安全技术交底要结合施工作业实际，根据分项工程的特点，所存在的安全隐患程度、针对性地进行安全交底。

安全技术交底时必须把安全操作规程和安全防护措施写清楚。必要时，对关键的施工作业面，安排好指定旁站监护人与，写清楚紧急避难和急救措施。

班组长是安全技术交底的接收人，对作业人员的安全交底应由班组长在每天的工前进行口头教育和交底，并做好记录。

安全技术交底必须具体、明确、具有针对性，要以书面形式填写安全技术交底单，履行双方签字手续，并将签字记录存档。

5.2交底容

1.专项安全施工方案技术交底

2.采用新技术、新工艺、新设备、新材料的施工项目的交底

3.工序施工安全技术交底

4.工种安全技术交底

5.危险物品使用安全交底

6.安全操作规程交底

上述1.2项由总工程师组织进行交底，交至有关部门、分部层面；

3.4.5项由工程部和安全质量部进行交底，交至班组、作业人员层面；

6.7项由物资机械设备部进行交底，交至使用操作人员层面。

安全技术交底的容应主要涵盖施工中能给作业人员带来潜在危险的因素和存在的问题，提出安全防措施、应注意的安全注意事项与发生事故后应与时采取的避难和急救措施等。

5.3交接记录

实行轮班作业的班组，要做好安全管理交接班，上道工序对下道工序负责，并做好交接记录。

6.特种作业人员持证上岗制度

6.1总  则

为规本工程特种（设备）作业人员培训、考核管理工作，防止人员伤亡事故，促进安全生产，根据国家有关法律、法规和铁道部、建设单位的规定，制定本制度。

从事电工作业、金属焊接、起重作业、登高架设等特殊工种作业人员，必须按照国家相关规定经过专门的安全培训，并取得特种作业操作书后，方可上岗作业。

6.2从事特种作业的人员必须具备的基本条件

从事特种（设备）作业的人员必须具备以下基本条件：

1.年龄男性满18周岁，不超过60周岁；女性满18周岁，不超过55周岁；

2.身体健康，经县级以上医院体检合格，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；

3.具有与本工种相适应的文化程度，具备相应工种的安全知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；

4.符合相应工种作业特点需要和其它条件。

6.3培  训

特种作业人员在独立上岗作业前，必须参加与本工种相适应的，专门的安全技术理论学习和实际操作训练。

特种作业人员，必须由具备相应资质的机构按规定要求组织培训，不具备资质的可送地方有相应资质的单位进行培训。负责特种作业人员培训的机构，必须取得相应的资质证书后，方可开展培训工作。从事特种作业人员培训、考核工作的教员应符合国家规定的基本条件。

取得《特种作业人员操作证》的特种作业人员每两年须复审一次。复审的容包括：

县级以上医院健康检查；违章作业记录检查；安全生产新知识和事故案例教育；本工种应掌握的安全技术理论和安全操作知识考核。

《特种作业人员操作证》复审必须由具备相应资质的机构组织进行，经过复审的《特种作业人员操作证》必须有审核签字记录，日期，并加盖有效印章。

6.4日常管理

1.特种作业人员必须持证上岗。

2.加强对特种作业人员的管理，做好培训、考核、复审人员的申报、调配组织和日常检查工作。

3.建立特种作业人员技术档案，并做好人员统计工作。

4.《特种作业人员操作证》丢失者，必须按规定与时补办，补办期间，停止其特种（设备）作业。

5.离开特种作业岗位达6个月以上的特种（设备）作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

6.有下列情况之一者，不得再继续从事特种（设备）作业：

(1)持证人违章操作造成严重后果的；

(2)持证人发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成严重安全生产事故的；

(3)持证人逾期未申请复审的；

(4)复审不合格的；

(5)持证人弄虚作假骗取特种作业操作书的；

(6)从事工种与特种作业操作书不一致时；

(7)持证人身体条件发生变化，不适合从事特种作业的；

(8)其他依法可以清退的情形。

坚决杜绝委托不具备相应资质的单位对特种作业人员进行培训等行为。

7.安质部门须对本单位特种（设备）作业人员的持证上岗情况每月都要进行一次全面检查，发现问题与时处理。

8.工分部每年底对本单位特种（设备）作业人员进行调查摸底，并按时编制特种作业人员培训计划，培训计划和实际培训的情况要与时向业主安质部反馈信息。

7.特种设备管理制度

1.为了加强特种设备的管理，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全根据《中华人民全生产法》、《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》（国务院令第549号）制定本制度。

2.在施工现场自升式架设设施属特种设备，主要有整体提升脚手架、移动式起重机、龙门吊等自升式架设设施。

3.特种设备应当使用符合安全技术规要求。特种设备投入使用前，工区应当核对其是否附有安全技术规要求的设计文件、产品质量合格证明、安装与使用维修说明、监督检验证明等文件。

4.起重机械在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。起重机械安装完毕后，工区组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。

5. 分部应当自起重机械安装验收合格之日起30日，将起重机械安装验收资料、起重机械安全管理制度、特种作业人员等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或者附着于该设备的显著位置。

6.对于移动式起重设备也应经具有专业资质的检测机构检测合格。经检测不合格的特种设备，不得继续使用。

7.特种设备使用工区应当建立健全特种设备台帐与维修保养制度，定期进行维修保养。

8.特种设备使用工区应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。

8.危险岗位的操作规程和书面告知制度

1.分部应根据危险源辨识与风险评价情况，确定危险岗位，组织工管、安质、物设部门按职能分工编制详细的危险岗位操作规程，以书面形式发放给架子队，双方签字，并在施工现场危险部位设置醒目标识牌。

2.由架子队以书面形式统一向危险岗位向作业人员进行书面交底，并双方签字，提供危险岗位的危险源与其危害、危险岗位安全技术操作规程，告知危险岗位的正确操作程序、要求、注意事项、紧急情况下的应急措施，以与违章操作的危害。

3.危险岗位作业人员配齐安全防护用具和安全防护服装，并监督按要求使用、着装。具体由架子队负责发放，工区物设部、安质部负责监督检查。

6.分部、架子队应保存好有关危险岗位操作规程与其发放、交底、检查与整改的记录，包括签字记录。

9.意外伤害保险制度

分部要为施工现场从事施工作业和管理的人员办理建筑意外伤害保险、支付保险费，围覆盖工程项目。已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险。

保险期限涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的，保险责任自行终止。因延长工期的，与时办理保险顺延手续。

最低保险金额要能够保障施工伤亡人员得到有效的经济补偿。

保险费应当列入建筑安装工程费用。由财务部门和保险公司双方应本着平等协商的原则，根据各类风险因素商定建筑意外伤害保险费率，提倡差别费率和浮动费率。差别费率可与工程规模、类型、工程项目风险程度和施工现场环境等因素挂钩。浮动费率可与施工企业安全生产业绩、安全生产管理状况等因素挂钩。

在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保实行不记名和不计人数的方式；投保人办理投保手续后，将投保有关信息以布告形式贴于施工现场，告之被保险人。

建筑意外伤害保险应规和简化索赔程序，搞好索赔服务；凡被保险人发生意外伤害事故，施工伤亡人员能够得到与时、足额的赔付。

选择能提供建筑安全生产风险管理、事故防等安全服务和有保险能力的保险公司，以保证事故后能与时补偿与事故前能主动防。

10.“三同时” 制度

1.“三同时”指在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

2.工程施工新建搅拌站、轨道板场、施工便道、取弃土场、碎石场，取砂场等设施时必须对产生的污染和对环境的影响制定防治措施经上级部门批准后方可进行设计。

3.在工程项目实施性施工组织设计、临时用电施工组织设计、大临设施施工组织设计时必须有防治水污染、水土流失、大气污染、保护作业人员的职业健康和安全的相关设计和防治措施。施工组织设计必须按规定的程序报批。

4.防治环境污染和保护作业人员职业健康安全的设施，在施工时必须按施组相关部分进行施工。搅拌站、钻孔桩施工必须建有污水沉淀池、泥浆池，搅拌站必须进行场地硬化防止扬尘或粉尘的污染、影响作业人员的健康；施工便道要注意植被的恢复并洒水，减少路面的扬尘。

5.在大临设施、施工用电竣工验收时要同时验收防治环境污染和保护作业人员职业健康安全的设施。对于防治环境污染和保护作业人员职业健康安全的设施达不到要求的不准投产使用。

6.安质部监督防治环境污染和保护作业人员职业健康安全的设施的设计、施工、投产，以与交护后的维护，相关设施始终处于完好状态。

11.应急救援制度

为了确保事故救援体系的建立和有效运行，减少和降低事故损失，特制定本制度。

11.1应急救援领导小组

- 1.成立以分部经理、书记为组长，副经理、总工程师任副组长，各部门负责人为组员的事故应急救援领导小组。

- 2.应急救援领导小组下设应急指挥中心，应急指挥中心设在相应事故应急的主管职能部门，火灾、食物中毒、重大疫情、突发性公共事件等事故应急救援指挥中心设在办公室，风、防汛应急救援指挥中心设在工程技术部，安全生产事故应急救援指挥中心设在质量安全部，重大设备、交通事故应急救援指挥中心设在物资装备部，指挥中心实行24小时值班制度。

- 3.应急救援领导小组主要职责为：

负责应急救援预案的制定、检查与监督；确保各类应急救援资源的提供；组织应急救援预案的培训、演练、评审；负责应急救援预案实施中的现场指挥和协调。

- 4.应急指挥中心主要职责为：

负责应急救援工作的布置、检查、协调等全面工作。

负责组织现场应急抢救队，作为处理紧急事件的预备队，由领导小组直接调遣。负责对现场人员、设备和物资等进行救助和处置。

汇总各工作小组应急救援情况，上报应急救援领导小组。

按照领导小组下达的命令，负责确定行动方案，现场对应急抢救队实施指导、指挥。

11.2应急救援小组

应急救援领导小组下设四个小组：

- 1.工程组：由总工程师任组长，工程技术部部长、技术人员为成员。

- 其主要职责为：负责解决应急救援实施过程的安全技术问题。

- 2.物资设备组：由分管物资设备的副经理任组长，物资设备部部长、现场材料人员为成员。

- 其主要职责为：明确应急救援工作的物资设备设施重点工作容，上报领导小组。负责落实各种设备设施的加固、防护、除险工作。负责应急救援工作所需的物资、设备的筹备与运送。

- 3.安全组:由分管安全的副经理任组长，质量安全部部长、现场安全员为成员。

- 其主要职责为：负责检查应急救援抢险的各项准备工作。负责组织本部人员撤离工作。负责协调相关工作小组，对检查出的安全隐患进行处理工作。

- 4.行政后勤组:由物资设备部任组长，部室人员为成员。

其主要职责为：负责治安保卫工作,负责抢险期间的现场保卫，引导、疏散无关人员。负责与地方政府联系，收集灾情情况。负责行政、后勤的组织、协调、检查与督导。负责做好宣传鼓动和动员工作。负责行政车队的车辆调度，安排好救护的应急用车。联系医疗救护机构，协调安排医务人员。负责解决撤离人员与工作人员的食、宿安排。做好防病治病与防疫工作。负责保险的理赔工作。

11.3应急救援预案的制定

在无砟轨道工程开工前，分部根据工程项目情况结合自身实际，组织制定应急救援预案，要制定各类应急预案，可参照以下容制定（不限于）：

1.各类安全生产事故应急救援预案。

2.火灾应急救援预案。

3.防汛应急救援预案。

4.食物中毒应急救援预案。

应急救援预案制定可参照附件的格式容进行编制。分部将上述各类应急预案报项目部备案。

11.4工程施工应急措施

- 1.备齐专门抢险设备物资，专人看管，定期检查，不得挪做他用。

- 2.在不良地质地段路基工程施工中，设专人观察路基边坡的稳定情况与地表变化情况（如下沉、开裂等），出现事故征兆时，与时将人员和机械设备撤离到安全地带。

- 3.桥涵、隧道施工中如突遇停电，备用发电机立即投入使用，保证桥涵施工等设备的正常运转，确保施工安全。

- 4.雨期施工密切注意天气情况，与时和气象部门联系，做到洪水来前有充分准备，人员、机械设备、物资事前转移到安全地点。驻地、各工点排水系统完备，数量充足。洪水、台风到来时应急领导小组成员24小时值班，调集临近工区人员组成抗洪抢险分队，全力以赴，加强抽排水，保护已完工程。

- 5.高空坠落事故发生后，立即对伤员进行现场急救，并在工地医务人员的陪护下，转到当地医院抢救，同时确认脚手架、防护网等设施安全状态，必要时进行加固处理。

- 6.发生险情和事故后，立即启动应急预案，现场报警人立即向应急指挥中心通报，指挥中心值班人立即向应急领导小组组长报告，同时现场设置警戒线，防止闲杂人员进入。

11.5应急预案的启动

- 1.施工现场发生任何安全、质量、环保事故时，事故责任单位应立即通过等手段，上报项目部指挥中心或主管领导。

- 2.接到事故报告后，按照事故具体情况，立即启动应急救援预案。

- 3.各应急小组要在应急救援领导小组的统一指挥和部署下，立即投入事故救援工作，以减少事故损失和影响等。

- 4.各相邻工区接到事故救援指令后，要立即投入人力、物力等进行事故救援。

11.6应急救援预案的培训演练

- 1.施工中特别是施工前期，经常组织相关人员进行专门抢险培训和应急救援预案的演练等，做到分工明确、责任到人，组织有力，行动迅速，遇险不慌不乱。

- 2.应急救援预案试验或演练以后，若发现应急预案不能有效控制和避免事故的发生或扩大时与时修订。

- 每年进行一次应急救援预案的知识培训，并对应急救援预案进行一次演练。

- 3.应急救援预案管理与评审改进

- 每年组织相关人员对应急救援预案进行评审，并通过每年的演练，对应急救援预案不断进行改进；对预案中所暴露出的缺陷，不断更新、完善和改进。

12.重大危险源识别和评价制度

结合工程实际特点、规模、类型与自身管理水平，辨识危险源，并对危险源进行评价。

12.1总则

1.为了落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，实现对危险部位、场所、设施等不安全因素的危险预知预控，确保安全生产，根据施工生产与生活基地的具体情况，制定本制度

2.实现危险控制点分级控制管理，以控制危险因素（源）为核心，针对生产过程中每个危险因素（源）的设备环境、人的行为和安全管理等因素，实施有效的控制管理，并分级负责和监督检查。

3.本制度规定了危险因素（源）定点、分级、控制管理、信息管理、定期检查与考核的要求和容。

12.2适用围

本制度适用于分部管辖围的施工场所与所有施工人员、设备等。

12.3职  责

安质部在实施过程中指导与控制。

1.分部负责辨识和评价各自管段和生产工作过程中的危险源、重大危险源和不可容许危险源。

2.安质部负责确认重大危险源与不可容许危险源清单。

3.对施工管段情况进行整理汇总，确定全管段重大危险源与不可容许危险源控制重点。

4.根据确认后的重大危险源与不可容许危险源，确定管段围的控制重点。

12.4工作程序

1.危险源辨识和危险评价过程：

确定施工过程→识别危险源→登记、评价、汇总危险源→登记重大危险源与不可容许危险。

2.危险源辨识

(1)辨识围

危险源辨识覆盖所有围的施工、产品与服务活动的全过程，包括所涉与的作业场所的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。

(2)考虑七种危害因素

①化学危害：各种有毒有害化学品的挥发、泄露所造成的人员伤害、火灾。

②物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等。

③机械危害：造成人体扎伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、骨折、扭伤、冲击伤、切断伤。

④电气危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损坏等。

⑤人机工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。

⑥生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。

⑦施工过程中的设施危害等。

(3)覆盖三种时态

①过去：作业活动系统或设备等过去的安全控制状态与发生过的人体伤害事故。

②现在：作业活动系统或设备等现在的安全控制状况。

③将来：作业活动发生变化，系统或设备等在发生改进、报废、退役后将会发生的危害因素。

(4)考虑三种状态

①正常：作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。

②异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态。

③紧急情况：发生火灾、坍塌、倒塌等状态。

3.辨识方法

采用安全检查表、现场观察和座谈会相结合的方法，在引进新工艺、新设备时使用预先危险分析法。

(1)安全检查表：将项目建设的过程分成若干个系统、设备和工种，确定检查项目，按单元、层次、设备、工种的组成顺序编制表格，列出系统、设备、工种的危险源。

(2)现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转过程中存在的危险源。

(3)座谈：召集相关专业人员、技术人员、操作人员、安全管理人员，讨论分析作业活动和设备运转过程中存在的危险源，对通过安全检查表和现场观察分析出的危险源进行补充和确认。

(4)预先危险源分析：新系统、新设备或新工艺采用前应预先对存在的危险源类别、危险产生的条件、事故后果等概略地进行类比分析和评价。

4.危险评价

(1)资料收集

安质部负责收集、整理所在地的法律法规和其他要求，已有的事故与事故记录、类似组织发生的事故和事故的信息，以与业主提供的相关资料。

(2)危险评价方法

①危险分级

危险评价结果分为不可容许危险、重大危险和一般危险三级。评价准则如下：

a.导致十万元与以上重大财产损失的事故结果评价为不可容许风险。

b.违反法律、法规，预计可能导致事故结果在重伤或重伤以上的评价为不可容许危险。

c.经发生过且无良好控制措施的事故或危险事件，评价为不可容许危险。

d.紧急状态下的危险事件，评价为重大危险。

e.违反法律、法规，预计可能导致的事故结果在重伤以下的，评价为重大危险。

f.曾经发生过，已制定良好的控制措施的事故或危险事件，评价为一般危险。

② LEC半定量评价方法

如果采用定性评价无法判断危害的危险级别，则采用LEC评价法。危险级别=L*E*C。

表12.1

| 分 数 值 | E（暴露于危险环境的频率） |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露在潜在危险环境 |
| 6 | 每日一次或数次在工作时间暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然地暴露 |
| 2 | 每月暴露一次 |
| 1 | 每年数次暴露 |

表12.2

| 分 数 值 | L（事故或危害事件发生的可能性） |
| --- | --- |
| 10 | 完全可能，可被预料到 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 极度不可能 |

表12.3

| 分 数 值 | C（后果的严重程度） |
| --- | --- |
| 100 | 灾难性的：可能导致有人死亡 |
| 40 | 非常严重：可能导致有人重伤 |
| 15 | 严重：可能导致暂时性重伤 |
| 3 | 一般：轻微可恢复性的伤害 |
| 1 | 引人注目：不利安全健康 |

表12.4

| 分 数 值 | L*E*C（危险级别） | 级 别 |
| --- | --- | --- |
| 320 | 特大危险 | 五 级 |
| 160~320 | 重大危险 | 四 级 |
| 70~160 | 较大危险 | 三 级 |
| 20~70 | 一般危险 | 二 级 |
| <20 | 轻微危险 | 一 级 |

(3)评价步骤

分部负责对管段围的危险源进行识别并根据第3.12.4条的评价方法和准则，对危险源进行判断或打分，确定重大危险与不可容许危险，填写重大危险与不可容许危险清单，上报项目经理部安质部。

5.危险源控制计划

(1)分部根据确认后的重大危险与不可容许危险清单制定针对性强的专项危险源控制措施，控制措施应以消除危险因素为准则，其次考虑危险降低措施（降低危险概率、降低危险伤害或财产损失），措施制定完成后报项目经理部安质环保部和相关部门审批后执行。

(2)对不同级别的危险制定相应的危险控制措施，这些措施必须满足降低或使危险处于有效控制中，而且不会带来新的不可容许或重大危险。

(3)项目经理部重点对三级以上危险源进行掌握和控制。

6.危险源辨识、危害评价的更新

(1)定期更新

根据工程进展情况各工区按照本程序的第3.12.4条的容，负责组织危险源的更新工作，并重新评价重大危险与不可容许危险，并按规定上报。

(2)不定期更新

当发生以下情况时，应与时更新。

研究、开发、引进新技术、新工艺、新设备与其他特殊情况时。

7.教育、培训

危险源辨识，危险评价与危险控制计划与有关教育培训、协商与交流由项目经理部安质负责组织实施。

8.记录管理

项目安质部负责保管全标段围的重大危险与不可容许危险源清单与相关评价记录；

各分部负责危险源辨识和危险评价记录，并按要求保管。

12.5记  录

按中铁十六局集团成渝客专CYSG2标二分部“危险源风险评价表”，“危险源监控台账”，“成渝客专重要危险源控制目标和管理方案”执行。

13.安全标准文明工地管理制度

1.建立健全分部的安全保证体系，充分发挥安全职能部门的作用，全面安排，精心部署，并在其监督下，积极开展安全生产活动。

2.全面推行安全生产责任制，结合现场，制定容完整、标准明确、要求具体、可操作性强的安全实施标准，同时强化贯彻落实，严格管理，明确岗位责任，执行标准作业，并随时接受上级有关部门的监督检查。

3.完善安全标准工地的考核制度，定期定人定岗考核评比，凡不合格的岗位和工班组，要求立即进行整顿，并对其重新考核，直至合格为止。

4.加大宣传教育力度，使项目经理部和工区、架子队人员明确建设安全标准工地的目的和意义，掌握必要的安全知识和基本技能，为安全生产提供有力的保证。

5.确立安全文明标准工地建设中的侧重点。对重要岗位的安全标准建设，重点监控，明确专人负责实施，考核中，对重点考核点进行考核。

6.确立日常和定期检查制度。对各施工项目中的具体的施工作业、防护作业、违章违纪等现象，进行监督检查，发现问题，立即整改。

7.施工现场布置合理，机具摆放整齐，材料堆码成方，三通一平良好。施工用电设施符合安全用电的规定，现场警示标志、防护措施到位并齐全完备。

8.每项单位工程实行安全技术措施交底制度，做到每项工程安全生产有计划、有措施、有落实，严密监控其整个作业过程，不断总结完善安全技术措施，保证施工生产安全、有序的进行。

9.坚持特殊工种持证上岗制度。定期审核其上岗作业资格，推行标准化作业，明确岗位职责。

10.现场安全防护措施齐全完备，勤于保养，精心爱护，不挪做他用。现场施工人员对安全防护用具，能够充分了解并能熟练使用。

11.工作中，不断总结，不断完善，稳步推进，务效。对安全标准工地的建设，遵照循序渐进的原则，把工作进一步加深、抓细、抓出成效。

14.安全防护设施管理制度

1.分部必须采购、使用具有生产许可证、产品合格证的产品，并建立安全防护用具采购、使用、检查、维修、保养的责任制。

2.安全防护用品应有专人管理，进入施工现场人员，必须戴好安全帽，并按照规定佩戴劳动保护用品和安全防护用具。

3.施工现场周围应有安全标志。如遇悬崖、陡坎、沟槽、坑井等危险部位必须设有防护设施和设置明显的安全标志，夜间设红灯示警，并设置良好的照明设施。

4.所有电气设备的绝缘状况必须良好，并设专用开关、插头和插座，必须实行“一机一闸一保护”制，对电气设备必须定期检查、测试，不符合要求的要严禁使用。脚手架应牢固稳定，过道应有防护设施。

15.电气维修检查制度

1.电气设备维修必须由专业电工维修，严禁作业人员擅自拆装、维修电气设备。

2.对施工现场的配电箱、开关箱等用电设备，电工每半月进行一次检查维修。

3.检查、维修时必须按规定穿戴好必要的劳动保护用品。

4.电工维修应做好维修工作记录。

5.架子队每天对施工现场用电设备进行自检，分部对施工现场每半个月检查一次，项目经理部对施工现场每月检查一次，并做好检查记录。

6.检查中对不安全因素和安全隐患必须与时处理和排除，并应履行复查、验收手续。

16.劳动保护用品管理制度

1.使用劳动防护用品的单位应为作业人员免费提供符合国家规定的劳动防护用品。使用单位不得以货币或其他物品替代应当配备的劳动防护用品。

2.使用单位应教育本单位作业人员按照劳动防护用品使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品，施工现场的技术人员、安全管理人员等要时时检查、督导作业人员正确佩戴劳动防护用品。

3.使用单位应建立健全劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度；并应按照劳动防护用品的使用要求，在使用前对其防护功能进行必要的检查。

4.使用单位应到定点经营单位或生产企业购买特种劳动防护用品。购买的劳动防护用品须经本单位的安质部门验收。

17.消防安全制度

分部成立消防安全领导小组。并按照以下制度和程序进行日常管理。

17.1消防安全教育、培训

定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。应针对岗位特点进行消防安全教育培训。对消防设施维护保养和使用人员应定期进行实地演示和培训对新员工进行岗前消防培训。具体安全培训由两级安质环保部负责，结合对施工人员安全培训教育进行消防安全培训。

17.2防火巡查、检查

落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。定期进行防火巡查。每月对施工现场进行一次防火检查并复查追踪改善。检查中发现火灾隐患，应与时整改。对检查中发现的火灾隐患未按规定时间与时整改的，对相关责任人和单位给予处罚。

17.3消防安全疏散设施

所有人员驻地应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。一旦出现险情，施工人员能够立即进行逃生自救。

17.4消防设施、器材维护

职工驻地、工地料库、油库、火工品库房等场地的消防设施日常使用管理由专职管理员负责，具体由工区、架子队专职安全员负责。专职安全员定期检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。发现异常应与时安排维修，使设备保持完好的技术状态。消防设施和消防设备定期测试：每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查更换。定期巡查消防器材，保证处于完好状态。对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即上报领导并进行补充。

17.5火灾隐患整改

对存在的火灾隐患应当与时予以消除。在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发隐患所在架子队，限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。

17.6用电、用火安全

1.用电安全管理：

(1)严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

(2)电气线路、设备安装应由持证电工专人负责。

(3)各部门下班后，应该关闭的电源予以关闭。

(4)禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。工棚严禁使用碘钨灯、电炉等烤火取暖。

2.用火安全管理：

(1)严禁在施工现场搭地炉生明煮饭、烧火取暖，烧荒、夜间驱蚊子。

(2)严禁在施工现场燃放烟花爆竹、烧纸钱等祭奠活动，防止意外火灾。

(3)使用明火的部门如食堂、职工餐厅等应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。

18.交通安全管理制度

1.机动车辆驾驶员和职工必须严格遵守国家交通法与地方交规。

2.驾驶员持有机动车辆驾驶证，严禁违章作业，严禁酒后驾驶，行车进入禁火区严禁吸烟。

3.严禁在道口、基槽边、交叉路口上停留车辆。

4.车辆通过道口、转弯，应显示转向信号，要做到“一慢、二看、三通过”，减速鸣笛，注意观察。

5.行人靠道路右侧行走，严禁与汽车与其它车辆抢道，道路上不准放物件，随时保持畅通。

6.经常打扫施工车辆来往路面，防止车辆碾石伤人或雨后泥泞，影响交通；

7.车辆驶入驶出的便道前方，应设置指示方向和减速慢行标志；

8.在夜间施工的坑槽、孔洞等地段加设红色警示灯

9.做好机动车辆维修保养。

19.施工用电安全管理制度

19.1一般规定

1.施工用电必须严格执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规》的规定。

2.分部机电技术人员负责编制临时用电施工组织设计（方案），评价是否产生不可接受的风险与制定相应的控制措施，经分部总工签字后报相关部门审批，经过审批后方可实施。分部在实施之前对施工人员进行临时用电施工组织设计交底。

3.机电技术人员或专职电工对运行中的漏电保护器应进行定期检查，每月至少检查一次，检查容包括外观检查，试验装置检查，接线检查，信号指示与按钮位置检查，漏电保护器定期操作试验按钮检查动作情况，漏电保护器运行动作情况，包括正常动作、误动作、拒动作等，都要记录和统计分析，保存好检查记录。漏电保护器发生故障，必须更换合格的漏电保护器。

4.施工现场临时用电线路采用 “三相五线”接线方式，并采用三级配电系统和二级漏电保护系统。

5.变压器必须设接地保护装置，其接地电阻不得大于4Ω，变压器设置围栏，设门加锁，专人管理，并悬挂“高压危险，切勿靠近”的安全警示牌。

6.电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。在建工程的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合下表规定。

表19.1

| 外电线路电压等级(kv) | ＜1 | 1～10 | 35～110 | 220 | 330～500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全操作距离(m) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 15 |

7.每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台与2台以上的用电设备（含插座）。箱不得存入杂物，并且要设门加锁，专人管理。

施工现场配电箱、开关箱应装设端正、牢固，移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m；移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m。

要有明显标识和警示标志，并严禁乱接乱拉，线路不得有裸露、破皮接地等情况。

8.移动的电气设备的供电线，使用橡胶套电缆，穿过场行车道时，穿管埋地敷设，破损电缆不得使用。

9.各类电器开关和设备的金属外壳，均应设接地或接零保护。

10.室配电柜、配电箱前要有绝缘垫，并安装漏电保护装置。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

19.2手持电动工具

1.手持电动工具按触电保护一般分为三类：

Ⅰ类：基本绝缘，使可能触与的可导电零件作接零保护。

Ⅱ类：基本绝缘，双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和设有保护接地或依赖安装条件的措施。

Ⅲ类：安全特低电压供电和在工具部不会产生比安全特低电压高的电压。

2.一般作业场所应选用Ⅱ类手持电动工具，并应装设额定动作电流不大于15mA，额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。

3.采用Ⅰ类手持电动工具时，除按要求选配漏电保护器外，还必须做好保护接零。使用场所的保护接地电阻值不大于4Ω。

4.露天、潮湿场所或在金属构造上操作时，必须选用Ⅱ类工具，并装设防溅型漏电保护器，严禁使用Ⅰ类工具。

5.锅炉、金属容器、地沟、管道等狭窄场所，宜选用带安全隔离变压器的Ⅲ类工具。

6.手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜电缆，并不得有接头。

7.手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损，使用前必须空载检查，运转正常后方可使用。

8.使用、维修和保管手持电动工具必须做到定人定机。

9.手持电动工具除应做好日常检查外，还应测量工具的绝缘电阻，不得超过标准。

10.手持电动工具上的安全防护装置必须齐全有效并不得擅自更改或挪用。

11.坚持不定期地对工具进行检查，发现隐患与时整改解决。

19.3照明

1.施工现场与临时设施的敷设，除橡胶电缆外，应分开设置或穿管敷设。一般照明用220V电压；局部照明灯、行灯与标志灯，其电压不超过36V，在特别潮湿的场所与金属容器、金属管道工作的照明灯电压，不应超过12V，行灯电源线不得使用塑料软线。

2.办公室、宿舍里的电灯，每盏应设开关控制；工作棚、场地可采取分路控制，但应使用双极开关。灯具对地面垂直距离不应低于2.5m。户外灯具高度一般不应小于3m，如达不到上述要求时，应加防护设施。150W以上的灯泡采用瓷灯头安装。灯头与易燃物的净距一般不小于30cm。聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物应保持安全距离。流动性碘钨灯采用金属支梁安装时，支梁应稳固，并应采取接地或接零保护。

20.高处作业安全管理制度

20.1总  则

1.为认真贯彻执行 “安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，有效地做好安全防工作，确保高处作业安全，预防事故的发生，制定本制度。

2.本规定所称高处作业是指凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行的作业。

3.本规定高处作业涵盖分部承担管段工程，主要桥梁工程、主体与附属工程、大型机械高处检修等。

4.本规定适用于本分部、架子队与其所使用的外部劳务队伍。

20.2安全管理

1.分部要贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，必须建立、健全安全生产组织机构和规章制度，确定本单位的重点监控高处作业围，编制切实可行的施工方案。

2.应经常开展施工安全培训教育活动，使各级干部、职工熟悉有关高处作业安全管理规定并认真贯彻执行。

3.应经常对施工安全进行监督检查，对严重违反施工安全规定的施工队、班组或个人，应下令停工整顿，直至复查合格后方可复工。

4.分部应按应急预案和响应控制程序制订应急措施，发生事故按《安全生产管理办法》进行事故报告、调查和处理。

20.3安全要求

1.从事高处作业人员首先应进行体检。严禁患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等疾病以与其它不适于高处作业者从事高处作业。

2.气候恶劣（六级与其以上强风、大雨、雷电、大雪、浓雾等）与夜间无足够照明时，严禁进行高处和起重作业，必要时应采取夜间施工安全措施，当有地震预报时，应停止高处作业。

3.高处作业面上的材料、所用的物料应堆放平稳，工具应随时放入工具袋（套），物料不可放置在临边或洞口附近，也不可妨碍通行和装卸，所放材料、物料的重量必须在高空作业平台的承重限度以，切不可超重造成平台压垮而出现物体坠落伤害事故。要随时清扫干净作业中的走道、通道板和登高用具。传递物件要安全可靠，严禁抛掷。

4.高处作业搭设的云梯、工作台、脚手架、护身栏、安全网等，必须牢固可靠，并经验收合格后方可使用；作业用的梯子应坚固完整。梯阶间距以30cm为宜，单面梯与地面夹角以60°-70°为宜；作业使用的各种机电设备和索道、缆风绳、地笼等设施，应按有关的规定办理，并应指定专人负责定期检查，若遇大风、大雨、大雪、雷击后应立即进行检查维修。

5.高处作业与地面的联络、指挥，应有统一规定的信号、旗语、手势、哨音或采用对讲机，不得以喊话取代指挥。

6.高处作业施工前，应由分部、工点技术负责人逐级向架子队、班组、高处作业人员做好安全技术交底工作。

必须在高处作业各项安全技术措施落实和人身防护用品齐备且符合安全要求的条件下，才能开始高处作业，不可在作业条件欠缺的情况下盲目作业。

7.特级或技术复杂的高处作业，应专门编制施工方案与安全技术措施。

8.对于高出周围环境或建筑物的在避雷安全围以外区域的建筑物（构筑物）施工时，应事先安置安全可靠的避雷装置，以防雷击事故。

9.对从事危险性比较大的攀登和悬空作业人员，必须经过专业技术和安全技术培训，经考试合格发给岗位证书后再持证上岗。

10.作业人员上、下通行时必须由斜道焊接爬梯，不得攀登模板、脚手架、绳索上下。严禁跟随起重物件等运送材料的设备上下。

11.脚手架的搭设应严格按施工组织设计来进行。脚手架的操作面必须满铺脚手板，不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手架应牢固稳定，并经常清除杂物，冬季随时清扫积雪，在过道上有防护措施。脚手架的拆除顺序应自上而下逐层进行，拆除时应设专人监护，防止非工作人员进入作业区。

12.临近施工区域，对人或物构成威胁的地方，必须支搭防护棚，确保人、物安全。

13.现场照明设施与电力线不得直接与脚手架接触。

20.4安全防护

1.加强个人防护，凡从事高处作业者衣着要符合规定要求。上衣应采用紧身工作服，以防止在行走中刮碰，造成身体失去平衡发生坠落事故。脚下要穿软底防滑鞋，切忌穿拖鞋、塑料底鞋、带钉子鞋、高跟鞋，以防滑倒和摔下。作业时正确戴好安全帽，系好帽带。严禁不系帽带和在戴安全帽的同时戴其他帽子。高处作业者在无安全网防护的情况下必须使用安全带，安全带（或安全绳）的尾绳长度不宜超过2m。

2.在坡面上进行作业时，应有专人指挥和防滑措施，防止人、物从高处坠（滚）落；作业面临边四周无维护结构时，必须设两道防护栏杆和一道挡脚板，或立挂安全网加一道防护栏杆；踏步与休息平台处，必须设两道牢固防护栏杆或用立挂安全网做防护。

3.在进行临边作业时，必须设置牢固可靠的防护栏杆和安全网。设置防护栏杆的临边作业场所有：基坑周边；料台和各种操作平台周边；水上作业围堰平台；隧道施工各工序临边平台；桥涵施工各工序临边平台。

4.在孔口、坑槽作业时，应根据具体情况，采取不同类型的防护措施，可设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网等；夜晚对各类施工场地通道的洞口与较深的敞口处要挂灯示警。

5.在吊装钢筋网片和机械设备以与无砟轨道双块式轨枕时，首先要熟悉环境，清除一切不利吊装物件，要求现场视线要清楚、通视。

6.为保证钢筋绑扎和安装钢筋骨架的高处作业的安全，要求必须搭设操作平台，施工人员站在其上作业，同时还应挂安全网。

7.遇有高处上下交叉作业时，必须在上下两层中间设密铺棚板或其他隔离设施。作业人员应注意尽量不在同一垂直方向上操作，使上部与下部作业人员的位置错开，但作业位置不能满足要求时，应设置安全隔离层；

21.安全生产费用投入与使用制度

依据财政部、安全生产监管总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478号）、《关于执行<高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法>有关问题的通知》（铁建设[2007]139号）、建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用与使用管理规定》（建办[2005]89号），以与成渝客专公司有关文件要求与规定，结合分部实际，制定本制度。

1.吧必须建立安全生产资金专用帐目，保证对安全生产措施费的足额投入。

2.安全生产费提取比例按铁建设[2012]245号《关于铁路工程设计概算执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》有关问题的通知执行，安全生产费一般情况下每季按2.0%提取，依据实际发生金额计价。

3.计划合同部在编制成本计划和核定承包单价时，应保证安全生产、劳动保护、职业健康、环境保护措施所需的实施费用，确保必须的安全生产费用投入。

4.本工程安全生产费按铁建设[2012]245号文件执行所列围支出，具体见安全生产费支出围表。

5.安全生产费专款专用，严禁挪作他用，吧安质部建立安全生产费台帐，财务部建立安全生产资金专用帐目。

6.安全生产费支出围表

表21.1  安全生产费支出围表

| 序号 | 费用项目 |
| --- | --- |
| 一 | 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出 |
| 1 | “四口”(楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口)、“五临边”（未安装栏杆的平台临边、无外架防护的层面临边、升降口临边、基坑临边、上下斜道临边）等防护、防滑设施 |
| 2 | 施工场地安全围挡设施 |
| 3 | 施工供配电与用电安全防护设施（漏电保护、接地保护、触电保护等装置，变压器、配电盘周边防护设施，电器防爆设施，防水电缆与备用电源等） |
| 4 | 各类机电设备安全装置 |
| 5 | 隧道与孔洞开挖过程中有害气体检测、通风设备设施，隧道粉尘设备设施 |
| 6 | 地质灾害监控防护设备设施 |
| 7 | 防风、防腐、防火、防尘、防水、防辐射、防雷电、防危险气体等设备设施与备品 |
| 8 | 机械设备（起重机械、提升设备、锅炉、压力器、压缩机等）上的各种保护、保险装置与安全防护措施 |
| 9 | 爆破与交叉作业（穿越村镇、公路、河流、地下管线进行施工、运输等作业）所增设的防护、隔离、拦挡等措施 |
| 10 | 防治边帮滑坡设备 |
| 11 | 高处作业中防止物体、人员坠落设置的安全网、棚、护栏等 |
| 12 | 各种安全警示、警告标志 |
| 13 | 航道临时防护与航道标设置等 |
| 14 | 安全防护通讯设备 |
| 15 | 其他安全防护设备、设施 |
| 二 | 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出 |
| 1 | 应急电源、照明、通风、抽水提升设备与锹镐铲、千斤顶等 |
| 2 | 防洪、防坍塌、防山体落石、防自然灾害等物资设备 |
| 3 | 急救药箱与器材 |
| 4 | 应急救援设备、器械（包括救援车等） |
| 5 | 救生衣、圈、船等，船只靠帮设备 |
| 6 | 各种消防设备和器材 |
| 7 | 安全应急救援与预案演练 |
| 8 | 其他救援器材、设备 |
| 三 | 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出（含临近既有线或建(构)）筑物施工所产生的影响等） |
| 1 | 超前地质震预报（不含级高级风险隧道），重大危险源评估、监控费用 |
| 2 | 水上与高空作业评估、整改 |
| 3 | 危险源辨识与评估（高路堑坚石开挖、瓦斯隧道、既有线隧道评估等） |
| 4 | 临近既有线或建（构）筑物施工危险源和事故隐患评估、监控和整改支出 |
| 5 | 重大事故隐患的评估、整改支出 |
| 6 | 应急预案措施投入 |
| 7 | 自然灾害预警费用 |
| 8 | 爆炸物运输、储存、使用时安全监控、防护费用与安全检查与评估费用 |
| 9 | 施工便桥安全检测、评估费用 |
| 10 | 其他重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出 |
| 四 | 安全生产检查、评估（不包括新建、扩建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出 |
| 1 | 聘请专家参与安全检查、评价和咨询费用 |
| 2 | 各级安全生产检查、督导与评价费 |
| 3 | 安全生产标准化建设费用 |
| 五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 |
| 1 | 配备现场作业人员的安全防护用品 |
| 2 | 更新现场作业人员的安全防护用品 |
| 3 | 召开安全生产专题会议 |
| 4 | 专职安检人员、生产管理人员安全生产专业培训 |
| 5 | 全员安全与特种（专项）作业安全技能培训 |
| 6 | 安全应急救援与预案演练 |
| 7 | 各种安全生产宣传支出 |
| 8 | 其他安全教育培训费用 |
| 六 | 安全生产宣传、教育、培训支出 |
| 1 | 购置编印安全生产书籍、刊物、影像资料等 |
| 2 | 举办安全生产展览和知识竞赛活动、设立列室、教育室里 |
| 3 | 召开安全生产专题会议等 |
| 4 | 专职安检人员、生产管理人员安全生产专业培训 |
| 5 | 全员安全与特种（专项）作业安全技能培训 |
| 6 | 各种安全生产宣传支出 |
| 7 | 其他安全教育培训费用 |
| 七 | 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出 |
| 八 | 安全设施与特种设备检测检验支出 |
| 1 | 各种安全设备设施的检测、检查费 |
| 2 | 特种机械设备、压力容器、避雷设施等检查检验费 |
| 九 | 其他与安全生产直接相关的支出 |
| 1 | 特种作业人员（从事高空、井下、尘毒作业的人员与炊管人员等）体检费用 |
| 2 | 办理安全施工许可证 |
| 3 | 办公、生活区的防腐、防毒、防四害、防触电、防煤气、防火患等支出 |
| 4 | 与安全员有关的费用支出 |
| 5 | 其他 |

(注：列入本表的安全生产费支出项目不得在概算其他部分重复计列。)

22.安全事故报告制度

22.1.总则

根据《中华人民全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号令）、《生产安全事故信息报告和处置办法》（安监总局第21号令），为与时迅速采取有效措施、组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，同时与时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改措施，结合局安全管理办法，制定本制度。

22.2使用围

本制度适用于分部在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理。

22.3生产安全事故等级：

1.特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；

2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

3.较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

4.一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

22.4事故报告原则

1.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向分部负责人报告，分部接到报告后立即赶到现场，同时向项目经理部报告，项目经理部接到报告后立即向监理单位、建设指挥部和事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，报告情况每级不能超过1小时。

事发分部8小时以书面形式上报项目经理部，项目经理部在12小时以书面形式上报建设指挥部。

2.安全生产事故报告的容：

(1)事故发生单位概况；

(2)发生事故的时间、地点、单位；

(3)事故的简要概述、伤亡情况、直接经济损失的初步估计；

(4)事故发生的原因初步判断；

(5)事故发生后采取的措施与控制的情况；

(6)其他需要报告的事项。

22.5发生事故后处理原则：

1.根据《应急救援预案》和事故的具体情况迅速采取一切措施，以救人为第一要务，组织抢救受伤和被困、被埋与其他原因造成伤害的人员。

2.千方百计防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

3.严格执行救护规程和规定，严禁救护过程中的违章措施和冒险作业；避免救护中的伤亡和财产损失。

4.注意保护事故现场，不得故意破坏事故现场，毁灭有关证据。

5.事故现场。事故发生后，分部的相关主要负责人应当立即赶到现场组织抢救。

22.6事故现场保护

1.事故发生后，事故单位除组织力量救援外，同时还要组织力量做好事故现场保护。

2.事故现场保护的措施：

(1)将事故重要部位、痕迹、血迹、破损物件等做出标记，对其中容易消失的痕迹，可当即收集并做好记录，请目击人或肇事见证人签字。

(2)伤者在现场急救或送往医院前，将伤者原来躺卧的部位作上标记。如伤者神志清醒，要与时讯问、录取口供。

(3)将事故现场拍成照片或影像，并在照片上对事故重要部位作出标志、记明数据。

(4)圈定事故现场保护区，由公安机关或指定专人看守，以防破坏。

(5)监护肇事人。不经同意不准肇事人与他人谈论事故情况。

(6)注意在事故现场寻找见证人。

22.7事故调查

1.事故发生的单位应积极配合事故调查组调查、取证，为调查组提供一切便利。不得拒绝调查，不得拒绝提供有关情况和资料。若发现有上述违规现象，除对责任者视情节给予通报批评和罚款外，责任者还必须承担由此产生的一切后果。

2.事故调查处理原则：坚持“四不放过”的原则，即：事故原因没有查清不放过、事故责任者没有受到处理不放过、群众没有受到教育不放过，防措施没有落实不放过。

3.事故调查程序：

(1)查明事故经过、人员伤亡与财产损失情况。

(2)查明事故原因。

(3)确定事故的性质和责任。

(4)提出对事故责任者的处理建议。

(5)检查控制事故的应急措施是否合理落实。

(6)提出防止类似事故再次发生的技术措施和事故教训。

22.8事故处理

分部安全质量管理领导小组依据上级或政府对事故处理的决定或处理建议，按处理权限形成相应处理决定，批复或报批。被触犯法律的，交司法部门处理。

23.职业健康管理制度

1.分部应确保危与劳动者职业健康的高、中度风险得到有效控制，保护劳动者的健康安全，消除或最大限度地降低风险危害。对可能具有高中度风险的运行与活动的关键特性进行例行监测，取得真实可靠的数据，

2.分部对本项目存在的职业危害因素进行辨识，确定高中度风险，并对其控制方式进行策划。组织制定、实施本项目职业健康管理制度、措施、管理方案。对本项目的职业健康管理绩效进行监测和评价。

3.职业健康风险的控制

(1)对一般的职业危害，通过实施相关职业健康管理措施，进行日常控制。

(2)对评价确定的高中度风险，按《生产安全、职业健康与环境目标和管理方案程序》的相关要求制定目标、指标和管理方案，对其职业危害因素进行控制。

(3)针对可能发生的急性职业中毒、传染病流行、食物中毒等突发事件，做好应急救援的各项资源准备，建立职业健康突发事件的应急响应机制，制定应急准备与响应预案。

5.职业健康管理

(1)分部应按照相关法律法规的要求，结合本单位的实际，建立健全职业健康管理机构，配备专(兼)职人员，并规定其职责和权限。依据本单位特点和职业健康工作需要，配备常用的职业健康、劳动卫生、卫生防疫检测仪器或设备。

(2)对从事具有职业病危害作业的人员，应在上岗、转岗前接受职业病危害的防护知识教育和在岗期间的职业卫生培训。指导从业人员遵守职业健康法规、制度和规程；了解职业病的危害和造成的后果,正确使用劳动防护用品。特种作业人员严格执行持证上岗制度。

(3)分部应做好主要传染病、地方病的预防性监测，加强与地方疾病预防控制机构的外部联系，一旦发现疫情要做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，防止蔓延。

(4)职业病防护设施的配置和安装，应纳入工程施工组织设计，与主体工程同时施工，同时投入使用，所需费用纳入项目工程预算。

在产生职业病危害因素的作业场所，应按要求设置和使用职业病危害因素警示标识和高毒物品告知卡等。各单位应向作业人员按规定配备合格的劳动防护品。

(5)食品与食堂卫生的管理严格执行《中华人民国食品卫生法》和《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规》相关要求。二次供水和自备饮用水的单位，在饮用水使用前、使用过程中，应进行水质检测，保证水质符合《生活饮用水卫生标准》的要求。

(6)组织从事具有职业病危害作业的人员进行岗前、岗中、离岗前的职业病体检，并建立职业健康档案，由职业健康主管部门妥善保存；体检应委托具有相应资质的医疗卫生机构进行。设有职工集体食堂的单位，应组织食堂管理员、炊事员进行岗前、岗中定期健康体检，经食品卫生知识培训并取得健康证明后方可安排上岗。

附图1         项目部无砟轨道施工组织机构图

队长：刁明文          技术负责人：赵锐

技 术 员 向华龙

安 全 员 李祖军

试 验 员 戢炳勇

材 料 员 王 飞林

工 班 长   邓敏道

领 工 员  谢冬太

质 检 员 汪海宁

附图2    无砟轨道架子一队机构图